# Job Tracker 全栈需求与开发计划

Job and Internship Application Tracker

版本 v1.1    制定日期 2026年10月3日    使用者 Charlie

## 开发目标

在现有 Next.js、TypeScript、Tailwind 前端上继续开发，让用户记录求职申请、更新进度、搜索筛选，并在登录后保存个人数据。随后接入 Stripe 测试订阅，完成 Free 和 Pro 套餐、订阅管理及权限同步。

推进顺序确定为：完善前端 V1 → 数据库和登录权限 → 真实 CRUD → Stripe 订阅 → 异常处理和发布。每个阶段完成后都要有可运行结果、验收记录和 Git 提交。

## 文档如何使用

每项需求写明效果、方法和验收条件。第 11 章新增逐项任务清单，按依赖实施并勾选完成。

“已完成”来自截图与此前开发记录；本次尚未读取现有仓库或执行代码，实际接续时仍需快速复核。

“建议默认”属于本次提出的实现基线，包括字段长度、套餐额度和错误码；不代表此前已经决定或开发完成。

本文是需求与实施说明。数据表、接口和文件路径是目标设计，迁移与代码需要结合现有项目版本逐步落实。

## 阶段交付

| 版本 | 交付结果 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| V1 前端 | 完整申请管理交互 | 新增、检索、状态修改、删除、统计相互一致 |
| V2 全栈 | 登录与持久化 | 刷新后保留；两个用户数据互不相通 |
| V3 订阅 | Stripe 测试模式演示 | 升级、续费、取消、失败与重复事件可验证 |
| V3 发布 | 线上演示和说明 | 环境配置、关键测试、README 和演示脚本齐备 |

范围约束：首轮不加入自动投递、职位抓取、AI 简历、团队协作或复杂管理后台。商业收费上线另行安排；本计划先完成测试模式的技术演示。

# 1 当前进度和产品范围

## 已有实现

| 模块 | 记录中的进度 | 本次接续动作 |
| --- | --- | --- |
| 基础页面 | Next.js TypeScript Tailwind 和 applications 路由 | 检查 package.json 与现有页面 |
| 申请操作 | 新增、删除、列表展示已完成 | 回归正常与边界输入 |
| 搜索筛选 | 搜索、状态筛选及组合检索已完成 | 保留独立交互并回归 |
| 组件与类型 | Card Form FilterBar 和 types/application.ts 已拆分 | 沿用结构和 role 字段 |
| 展示细节 | 空状态、status badge、StatBoard、Header 已完成 | 复核统计口径与空状态 |
| 待检查 | 表单校验、修改状态、日期、排序 | 按 V1 任务逐项核实 |
| 后续阶段 | 数据库、登录、API、Stripe、部署 | 按依赖顺序实施 |

## 目标用户和主要使用场景

目标用户为学生和早期职业求职者。典型操作是保存待投递岗位，投递后记录日期，收到面试后修改状态，再通过公司或岗位搜索查看进度。

状态建议统一为 Wishlist、Applied、Interview、Offer、Rejected。状态允许按现实情况自由修改；首版不强制单向流转，也不自动判断 offer 或面试阶段。

## 核心需求与扩展需求

核心：列表、新增、删除、状态修改、搜索筛选、日期排序、统计、表单校验、持久化、登录和用户隔离。

订阅阶段核心：Free/Pro 额度、Checkout、Customer Portal、webhook 验签、订阅同步、重复事件处理、失败恢复、测试演示。

扩展：编辑公司和岗位等完整信息、备注和岗位链接、Pro CSV 导出。这些在核心链路稳定后安排，不阻塞数据库接入。

完成标准：不能仅以页面截图判定完成。需要确认输入、保存、刷新、再次读取和错误恢复的实际行为。

# 2 前端申请管理需求

## F01 列表展示和空状态

需求效果：卡片展示公司、role、状态及已有日期；第一次进入没有记录时引导新增；搜索无结果时提示调整条件。

怎么做：父页面持有原始 applications；Card 负责展示并发出操作回调。保留 Card 内现有 statusStyles 和 badge，不重复创建同职责组件。

验收：零条记录、只有一条记录、长公司名均正常；空列表和搜索无结果文案不同；列表使用稳定 id 作为 key。

## F02 新增申请和表单校验

需求效果：公司和岗位有可见 label；必填值缺失时不能新增；合法提交后出现新卡片并重置表单。

怎么做：受控输入；提交时 trim；前端即时提示，提交函数再次校验。建议 company 1 至 100 字符、role 1 至 150 字符；status 默认 Wishlist。提交接口阶段再增加 submitting 状态，保存成功才清空。

验收：空字符串、纯空格、超长输入不进入列表；失败时保留输入；连续点击不会在同一次请求中重复提交。同公司同岗位允许记录多次真实投递。

## F03 修改申请状态

需求效果：在卡片中选择新状态，badge、StatBoard 与当前筛选立即保持一致。

怎么做：Card 调用 onStatusChange(id, status)；父页面用 map 返回新数组与新对象。接入数据库后先等待成功响应再更新，并禁用该卡片重复操作；失败显示提示。

验收：Applied 改成 Interview 后统计同步；在 Applied 筛选下该卡片移出列表；修改只影响目标 id。

## F04 删除申请

需求效果：确认删除后移除记录，统计随之变化；取消确认则保留。

怎么做：现有 onDelete 回调继续使用；前端阶段用 filter，API 阶段成功删除后更新列表。删除失败时保留记录并提示重试。

验收：可删除任意记录和最后一条；删除失败不会误显示成功；相同删除请求再次执行不产生额外副作用。

# 3 搜索日期统计和交互规则

## F05 搜索和状态筛选

需求效果：按公司或岗位搜索，忽略首尾空格和大小写；状态默认 All。两个条件共同生效，清空搜索后保留所选状态。

怎么做：前端 V1 从原始列表派生 filteredApplications。数据库阶段把 q、status、排序和分页交给接口处理，避免只搜索当前页；输入防抖约 300 毫秒，并取消或忽略过期响应。

验收：不同大小写得到一致结果；组合条件正确；快速输入不会被旧响应覆盖；输入特殊字符不会导致查询语法错误。

## F06 申请日期和排序

需求效果：记录实际申请日期；默认按记录创建时间从新到旧排序，另外提供按申请日期排序。Wishlist 可以没有申请日期。

怎么做：dateApplied 使用 YYYY-MM-DD 的日期值，数据库用 date；createdAt 和 updatedAt 用时间戳。先复制数组再排序。申请日期为空的记录在日期排序中放在末尾，同日期用 id 或 createdAt 稳定排序。

验收：跨时区显示不偏移一天；由 Wishlist 改为其他状态时要求补充申请日期；新增、排序与筛选组合正确。旧 mock 的日期要显式补齐，不伪造真实投递日期。

## F07 StatBoard

需求效果：展示全部申请总数及各状态数量；搜索或筛选不改变全局统计含义。列表单独显示匹配总数。

怎么做：V1 从原始列表计算；V2 接口返回当前用户的全量聚合统计和过滤结果数量，不能从当前分页结果推算全局统计。

验收：各状态数量之和等于总数；任何新增、删除或状态修改后都重新同步统计。

## F08 通用交互和可选扩展

加载、空数据、请求失败分别展示；键盘可操作表单与按钮；错误提示关联对应字段。建议检查约 390px 手机宽度和桌面宽度。

完整信息编辑复用表单验证；用户取消编辑时不修改原记录。岗位链接只接受 http 或 https；备注按纯文本显示，建议最多 2000 字符。

后端接入前不要新增多份独立 state 来保存筛选结果与统计；它们应由数据派生或由服务端统一返回。

# 4 全栈架构和代码职责

## 技术基线

| 层 | 选择 | 负责内容 |
| --- | --- | --- |
| 界面 | 现有 Next.js App Router TypeScript Tailwind | 页面、表单、Card、筛选、状态展示 |
| 应用服务 | Next.js Route Handlers 和 Node.js 运行时 | 验证身份、校验输入、业务规则、Stripe 调用 |
| 身份服务 | Supabase Auth 和 cookie 会话 | 注册、登录、退出、会话恢复 |
| 数据库 | Supabase 托管 PostgreSQL | 申请、归属、约束、订阅投影、事件记录 |
| 支付 | Stripe Checkout 和 Customer Portal | 托管支付界面、账单管理和订阅事件 |

本阶段直接使用 Supabase SDK 与 SQL migration；暂不引入独立 Express 服务或 ORM。先检查现有 Next.js 版本与锁文件，不为接入功能强制升级。[2][3]

## 一次保存请求的数据流

1. 浏览器表单提交经过前端校验的输入，不提交可决定身份或套餐的 user_id 和 plan。

2. Route Handler 验证会话、校验输入，从可信用户身份确定所有者。

3. 使用该用户会话创建的 Supabase server client 写入数据库；RLS 再检查归属。

4. 数据库完成约束与写入，接口返回保存后的完整记录；界面更新列表和统计。

## 建议目录与改动边界

app/applications 与 components：保留已有页面和组件；输入交互使用 Client Component。

types/application.ts：公共业务类型；lib/validation/application.ts：输入校验和规范化。

app/api/applications 与 app/api/billing：应用接口；lib/supabase/client.ts、server.ts、admin.ts 分清客户端权限。

lib/stripe 与 lib/billing：Stripe client、套餐推导、事件处理；supabase/migrations：建表、RLS、RPC 与索引。

普通 CRUD 使用用户身份客户端。admin/service role 只在确有必要的服务端计费任务中使用；不得导入客户端组件。具体目录适配现有项目是否有 src 前缀。

# 5 申请数据模型和迁移

前端保留 camelCase 与 role；数据库采用 snake_case。通过映射函数转换，避免组件直接依赖数据库字段命名。以下为目标模型。

| 字段 | 数据库类型 | 规则与用途 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid 主键 | 数据库生成稳定身份 |
| user_id | uuid 非空 外键 | 归属 auth.users 的用户 |
| company | text 非空 | trim 后 1 至 100 字符 |
| role | text 非空 | trim 后 1 至 150 字符 |
| status | text 非空 | CHECK 限制为五种状态 |
| date_applied | date 可空 | Wishlist 可空；其他状态必填 |
| job_url | text 可空 | 扩展字段；仅 http 或 https |
| notes | text 可空 | 扩展字段；纯文本最多 2000 字符 |
| created_at | timestamptz 非空 | 默认 now()；创建后不可任意改写 |
| updated_at | timestamptz 非空 | 数据库触发器统一维护 |

## 类型边界

Application 是读取后的完整记录；CreateApplicationInput 只包含用户可输入字段；UpdateApplicationInput 只包含允许修改的字段。ApplicationStatus 使用联合类型；服务端还需运行时校验，TypeScript 不能验证 HTTP 请求。

## 数据库约束和索引

公司、岗位的非空及长度规则落到数据库 CHECK；状态与日期关系也使用约束，避免接口遗漏造成脏数据。

建议索引为 (user_id, created_at, id) 和 (user_id, status)。小规模先采用参数化 ILIKE；数据增长后测量再添加 trigram 搜索索引。

所有表启用适当的 RLS。应用用户不得修改记录的 user_id、id、created_at；用列级授权或受控 RPC 收紧写入字段。

## 从 mock 切换

先写 migration，再生成或整理类型，随后接入读取，再接新增、修改和删除。mock 只保留为开发 fixture 或独立演示，不自动插入每个真实用户账户。上线数据库不以重新 seed 的方式覆盖用户数据。

# 6 登录会话和用户权限

## A01 身份流程

需求效果：用户注册、完成邮箱验证、登录和退出；登录后恢复自己的申请，未登录访问个人页时跳转登录页。首版使用邮箱和密码，包含忘记密码与重置流程。

怎么做：采用 Supabase Auth；设置本地和线上回调地址；按现有 Next.js 版本配置 middleware 或 proxy 来刷新 cookie 会话。服务端验证 token 或查询可信用户信息，不能只读取未验证的 session cookie。[3]

验收：刷新保留会话；退出后接口拒绝请求；过期会话能提示重新登录；确认邮箱和重置密码的回调能返回应用。实际邮件投递能力在部署时验证。

## A02 数据隔离

需求效果：用户 A 只能读取和操作自己的记录。即使知道用户 B 的记录 id，修改或删除请求也不会成功。

怎么做：applications 的 SELECT 和 DELETE 用 auth.uid() = user_id；INSERT 使用 WITH CHECK；UPDATE 同时检查原记录归属和修改后归属。用户请求必须携带其身份，不以 admin client 绕过这些检查。[4]

验收：使用两个真实测试账户验证读取、新增、修改和删除；直接调用 Supabase Data API 也无法跨用户访问。仅仅隐藏按钮不算权限验证通过。

## 计费相关表的访问

profiles：用户只读取自己的资料；Stripe customer id 等计费映射由受控服务端写入。

subscriptions：用户可读取自己的套餐展示信息；套餐、状态与价格映射由服务端同步，普通用户没有写权限。

stripe_events 和 billing_operations：仅服务端计费流程可访问，应用用户不能插入或修改。

## 会话缓存和密钥边界

用户数据页和接口显式采用私有且不共享的缓存策略；不要把用户 A 的返回内容通过公共 CDN 缓存给用户 B。带 cookie 的写入接口检查合法来源，保持同源策略。

NEXT_PUBLIC 仅用于允许公开的配置；Stripe secret、webhook secret 和数据库高权限凭据只放服务端环境变量。日志不记录密码、token 或整份个人申请内容。

# 7 应用接口和服务端实现

| 接口 | 输入 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/applications | q status sort page pageSize | items filteredTotal 全局 summary |
| POST /api/applications | company role status dateApplied | 201 保存后的 Application |
| PATCH /api/applications/:id | 允许修改的字段 | 200 更新后的 Application |
| DELETE /api/applications/:id | 记录 id | 204 无响应体 |
| GET /api/billing | 已验证用户身份 | 套餐 状态 用量 账期 取消标记 |
| POST /api/billing/checkout | 应用生成的操作标识 | 受控 Stripe Checkout URL |
| POST /api/billing/portal | 已验证用户身份 | 该用户 Portal URL |
| POST /api/stripe/webhook | 原始请求体和 Stripe 签名 | 有效且可靠接收后返回 2xx |

## 统一输入与响应规则

建议 GET 每页默认 20 条、上限 50 条；q 最长 100 字符；status 和 sort 使用白名单。筛选变化时重置页码。summary 统计当前用户全部记录，filteredTotal 为当前搜索筛选条件的总数。

建议错误响应为 { error: { code, message, fieldErrors? }, requestId }。状态码统一使用 400 输入非法、401 未登录、403 套餐限制、404 不存在或不可访问、409 操作冲突、429 频率限制、500 内部失败。对外不暴露数据库堆栈。

## 怎么做

解析参数 → 验证身份 → 运行时 schema 校验 → 调用 service 或 RPC → 映射业务结果 → 返回响应。

PATCH 使用字段白名单；未知字段拒绝。不能通过提交 user_id、plan 或 created_at 改写归属和权限。

搜索使用参数化查询或受控 RPC；避免把原始 q 拼成 PostgREST 过滤表达式。明确 % 和 _ 按字面搜索还是通配符，并统一转义规则。

删除不存在或他人记录统一按 404 处理；接口提供 requestId 便于查日志。客户端收到 204 后不要再解析 JSON。

异步保存成功后再更新 UI。增加局部 pending 状态；请求失败保留原记录和输入；先使用简单可靠的等待成功策略，后续有需要再做乐观更新。

# 8 套餐规则与计费数据

以下套餐额度是建议默认，供测试演示使用。正式定价、试用和宽限期并未决定，本轮不以真实收费作为交付条件。

| 能力 | Free 建议默认 | Pro 建议默认 |
| --- | --- | --- |
| 申请记录数量 | 最多 50 条现存记录 | 应用侧不设套餐数量上限 |
| 搜索 筛选 编辑 删除 | 可使用 | 可使用 |
| 统计和个人数据 | 可使用 | 可使用 |
| CSV 导出 扩展 | 不开放 | 开放 |
| 取消后已有数据 | 保留并可读 改 删 | 账期结束后按 Free 额度执行 |

降级后若已有 80 条记录，保留全部记录；新增被拒绝，直到数量低于 50 或重新开通 Pro。绝不因降级删除历史申请。

## F09 CSV 导出扩展

需求效果：Pro 用户下载自己的全部申请。实现 GET /api/applications/export，服务端校验身份和套餐并读取全部本人记录；固定列顺序，使用 UTF-8、正确转义引号与换行，处理以公式符号开头的文本。验收中文、逗号、空日期和多页数据均完整，Free 或未登录请求被拒绝。

## 计费表

profiles：id 对应 auth.users；stripe_customer_id 唯一且可空；创建时间。每个用户必须有一行，可作为额度和 Checkout 并发锁的锚点。

subscriptions：stripe_subscription_id 唯一、user_id、customer_id、price_id、status、cancel_at_period_end、账期结束时间、同步时间。允许保存历史，但本产品同一用户只允许一个有效 Pro 订阅。

stripe_events：event_id 主键、type、相关订阅或 customer、处理状态、attempts、received_at、processed_at、next_retry_at、简要错误。

billing_operations：操作 UUID、user_id、用途、Stripe idempotency key、Checkout session id、状态和到期时间，用于防止重复创建 customer 或并行结账。

## 服务端额度控制

新增使用数据库事务或受控 RPC：从 auth.uid() 获取用户 → 锁定该用户 profiles 行 → 查询有效套餐与记录数 → 校验额度 → 插入。验证与插入在同一事务中完成，防止两个请求同时突破第 50 条限制。

启用额度后撤销应用用户直接 INSERT 的权限，所有新增走受控 RPC；否则直接 Data API 可以绕过限额。若函数使用 SECURITY DEFINER，必须固定 search_path、验证 auth.uid()、限制执行权限，并禁止任意指定所有者。

# 9 Checkout 和订阅管理

## B01 开通 Pro

需求效果：登录用户点击升级，进入 Stripe 托管结账页；完成测试支付后回到应用，显示同步中，待服务端状态确认后显示 Pro。取消结账仍保持原套餐。

怎么做：服务端验证身份，锁定或预留该用户结账操作，复用其 customer；从服务端配置选择允许的 Price ID，以 subscription 模式创建 Checkout。返回地址取固定应用配置。客户端不能提交价格金额、customer id 或任意跳转地址。

对同一逻辑操作复用持久化的 idempotency key。网络重试不能每次生成新 key；并发升级请求应复用仍有效的 session。有效订阅用户直接引导 Portal；创建失败或 session 过期后释放预留。

验收：正常支付、取消、支付失败、重复点击、网络重试均可演示；同一用户没有重复有效订阅。返回 success URL 本身不能直接修改 plan。

## B02 Customer Portal

需求效果：订阅用户可以管理付款方式、查看账单、安排账期末取消，随后返回应用看到最新状态。

怎么做：服务端从已登录用户映射 customer，创建 Portal session；在 Stripe 配置允许的操作和回到应用的地址。订阅更新通过 webhook 同步。[6]

验收：A 无法通过提交 B 的 customer id 打开其 Portal；取消后的 UI 显示账期结束日期；到期后权限回落为 Free。

## B03 套餐推导

建议规则：仅允许的 Pro Price ID，且状态 active 或 trialing 并在有效访问期限内，获得 Pro。首轮不启用试用，但推导函数能够处理此状态。cancel_at_period_end 为 true 且订阅仍有效时保留 Pro 到期。

past_due、unpaid、incomplete、incomplete_expired、paused、canceled 等状态先按 Free 权限处理并展示具体提示。本基线不设额外宽限期；重新支付后根据最新状态恢复。

账期字段按锁定的 Stripe API 版本读取对应订阅项信息。应用中的 plan 由服务端集中推导，浏览器不能自行写入。

# 10 Webhook 幂等和失败恢复

## B04 验签和事件入口

需求效果：有效 Stripe 事件能更新订阅；无效签名拒绝；同一事件重复送达不会重复升级或创建数据。

怎么做：Route Handler 使用原始请求体和 Stripe-Signature 验证签名，验签前不对 body 做 JSON 重写。区分测试和线上 secret，并固定 Stripe SDK 与 API 版本。[5]

监听本产品实际使用的 checkout.session.completed、customer.subscription.created/updated/deleted、invoice.paid、invoice.payment_failed。Checkout 事件用于关联与触发同步，最终权限以当前订阅状态为准。[7]

## 可靠处理基线

1. 验签后将 event_id 和待处理状态写入 stripe_events；唯一键去重。已处理事件直接返回 2xx，未处理重复事件仍需恢复执行。

2. 以 customer 或用户为单位串行处理计费同步，采用数据库租约或持久化工作队列；进程内布尔值无法控制多个服务实例。

3. 处理时向 Stripe 读取当前订阅状态，验证 customer 与用户映射、允许的价格。不能把晚到的旧事件 payload 直接覆盖最新状态。

4. 在一个数据库事务中更新订阅投影并标记事件 processed；失败不留下“已处理但未同步”的状态。计费更新与额度事务使用一致的用户锁。

5. 若异步处理，在事件和任务可靠落库后才返回 2xx。工作进程失败后任务能重新领取，不能依赖响应后的无保障后台 Promise。

## 重试和对账

建议应用重试间隔从 1、5、30 分钟递增；设置 processing 租约与 next_retry_at，崩溃后可恢复。失败日志包括 requestId、eventId、operationId 和错误类别，不存密钥。达到应用重试上限后保留 failed 记录供人工重放。

选择部署平台时同时落实持久化任务执行器和定时触发器；发布前必须确定它们的运行方式。另安排定期向 Stripe 对账，修复漏事件或不同步的订阅。Stripe 自身重试、重复与乱序送达也必须在测试中覆盖。[5]

# 11 开发阶段执行清单

这一章把开发流程拆成 45 个独立任务。按任务编号推进，每次完成一个可验收的小改动；一个任务可以拆成多次学习。原有功能先复核，验证通过就跳过重复实现。

## 任务使用规则

每项任务列出前置依赖、涉及文件、用户效果、三个实施步骤、验收条件和知识点。文件路径与函数名称是目标契约，落地时适配现有仓库；它们不表示当前代码已存在。

执行流程：读取当前代码 → 确认任务前置已验收 → 实现本任务 → 跑指定场景 → 必要检查 → 独立提交 → 更新任务记录。阶段结束时再做完整流程回归。

完成勾选表示已经验收，不等于“代码写完”。状态可以填写未开始、开发中、待验收、已验收；提交说明可用“任务编号 加具体功能”，并记录提交 id、验证结果和剩余问题。

| 阶段 | 任务 | 阶段通过标准 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 01 至 02 | 项目启动，已有功能和实际目录有记录 |
| S1 | 01 至 08 | 表单、状态日期、检索排序与统计完整 |
| S2 | 01 至 06 | 登录和会话正常，双用户隔离通过 |
| S3 | 01 至 07 | 真实 CRUD、分页和刷新持久化通过 |
| S4 | 01 至 08 | 计费配置、额度和结账管理流程可用 |
| S5 | 01 至 08 | 事件可靠同步，订阅生命周期验收通过 |
| S6 | 01 至 04 | 关键测试、线上回归和交付文档完成 |
| 扩展 | E01 E02 | 按依赖插入，扩展不阻塞核心里程碑 |

## 开始位置和关键依赖

现在从 S0-01、S0-02 复核项目，再进入 S1-01 和 S1-02。S1-05 状态修改的最终验收与 S1-06 日期规则一起完成；S4 的结账往返不代表权益同步完成，必须等 S5-08 通过。

S4-04 开始后，普通新增改走额度 RPC；先通过 S3 的用户身份 CRUD，再切换受控写入。E-01 可以在 V2 后插入；E-02 需要完整订阅权限。

# S0 环境和代码复核

## S0 01 确认项目能运行

前置 无    类型 复核    完成 □

涉及 package.json 锁文件 README

效果 恢复一个可继续开发的本地基线。

1 检查 Node 与包管理器版本，按锁文件安装依赖。

2 启动现有开发脚本，打开主页和 applications 页面。

3 记录 Git 分支、未提交改动与现有报错，保留个人改动。

验收 页面能打开；记录版本与启动命令；不为继续开发强制升级。

掌握 依赖 锁文件 Git 工作区；记录提交 id 和验证结果。

## S0 02 建立需求任务记录

前置 S0-01    类型 复核    完成 □

涉及 README 或 docs/development-checklist.md

效果 知道哪些功能已完成、哪些需要补做。

1 逐一操作新增、删除、搜索、筛选、badge 和统计。

2 给任务标记待检查、待开发或已验收，附复现方法。

3 记录组件目录和 props；标记数据库仍未接入的事实。

验收 已有功能都有结果记录；未看到代码的功能不标完成。

掌握 需求拆分 可复现问题；记录提交 id 和验证结果。

## S1 01 统一申请和输入类型

前置 S0-02    类型 复核    完成 □

涉及 types/application.ts mock 数据 组件 props

效果 表单、卡片和列表使用一致字段。

1 检查 Application 字段；保留 role 和现有合法状态。

2 补齐五种状态联合类型，区分输入类型与完整记录。

3 让 Card、Form、FilterBar 引用公共类型并修复 mock。

验收 必要类型检查通过；不存在 position 与 role 混用。

掌握 联合类型 输入和实体边界；记录提交 id 和验证结果。

# S1 表单和新增交互

## S1 02 增加 label 和字段校验

前置 S1-01    类型 待检查    完成 □

涉及 ApplicationForm lib/validation/application.ts

效果 无效输入不能生成申请记录。

1 给公司和岗位添加 label、id、错误关联属性。

2 实现 trim、必填和长度校验；状态使用白名单。

3 提交函数再次校验；显示字段错误并保留用户输入。

验收 空值、纯空格、超长值均被拒绝；合法输入去除首尾空格。

掌握 受控输入 运行时校验；记录提交 id 和验证结果。

## S1 03 完成新增后的重置流程

前置 S1-02    类型 待检查    完成 □

涉及 ApplicationForm page.tsx 中 onAdd

效果 合法新增后出现一条记录并恢复表单。

1 父页面构造完整记录与稳定 id，再更新原始数组。

2 成功后清空公司岗位并恢复默认状态，失败不清空。

3 为后续异步保存约定返回结果，避免子组件提前重置。

验收 连续两次真实新增正常；新增不会破坏搜索与统计。

掌握 回调职责 不可变数组更新；记录提交 id 和验证结果。

## S1 04 补删除确认和两个空状态

前置 S1-03    类型 复核    完成 □

涉及 ApplicationCard page.tsx 空状态区域

效果 删除可取消，空列表能给出正确提示。

1 删除前确认；取消直接返回，确认后调用现有 onDelete。

2 分别判断原始列表为空与匹配结果为空。

3 删除最后一条时同步统计并显示新增引导。

验收 取消不删除；最后一条能删；两种空状态文案正确。

掌握 条件渲染 事件处理；记录提交 id 和验证结果。

# S1 状态日期和排序

## S1 05 增加状态修改回调

前置 S1-03    类型 待检查    完成 □

涉及 ApplicationCard page.tsx ApplicationStatus

效果 卡片可以修改申请状态。

1 Card 添加状态选择，props 增加 onStatusChange。

2 父页面按 id 用 map 更新目标对象，不直接修改 state。

3 统计基于原始列表重新计算；筛选结果由数据派生。

验收 Applied 改 Interview 后 badge、统计和筛选同时正确。

掌握 状态提升 map 对象复制；记录提交 id 和验证结果。

## S1 06 增加实际投递日期

前置 S1-05    类型 待检查    完成 □

涉及 types Form Card mock

效果 非 Wishlist 记录有明确实际申请日期。

1 增加 dateApplied 日期值；Wishlist 允许为空。

2 表单与状态变更一起校验，缺日期时先收集再保存。

3 按日期文本显示，避免 UTC 转换导致日期偏移。

验收 无日期不能保存非 Wishlist；切换状态不会留下不合法记录。

掌握 日期与时间戳区别；记录提交 id 和验证结果。

## S1 07 实现稳定排序

前置 S1-06    类型 待检查    完成 □

涉及 page.tsx 排序控件 派生列表

效果 记录可按创建时间或申请日期排列。

1 确定默认 createdAt 从新到旧，补齐开发 fixture。

2 复制数组后排序；空申请日期置后，并设稳定次序。

3 按搜索和筛选结果排序，保留原始列表。

验收 空日期、相同日期和组合条件正确；排序不改原始 state。

掌握 sort 的副作用 稳定排序；记录提交 id 和验证结果。

# S1 收尾和 S2 数据库准备

## S1 08 完成前端 V1 回归

前置 S1-04 S1-07    类型 复核    完成 □

涉及 页面及组件 README

效果 前端操作链可完整演示。

1 执行新增、组合检索、状态修改、排序和删除。

2 检查手机宽度与键盘操作；复核全局统计口径。

3 运行现有必要检查，保存演示步骤并做阶段提交。

验收 操作无报错；状态数量之和等于总数；检查结果有记录。

掌握 回归验证 组件职责；记录提交 id 和验证结果。

## S2 01 创建开发数据库和配置

前置 S1-08    类型 待开发    完成 □

涉及 Supabase 开发项目 .env.example

效果 开发环境能连接数据库，配置可复现。

1 创建或选用开发项目；确认项目 URL 与公开 key。

2 本地配置 .env.local；仅示例变量名进入 Git。

3 确定 SQL migration 保存方式和执行顺序。

验收 能执行开发查询；源码没有提交密钥；配置说明完整。

掌握 环境变量 数据库连接；记录提交 id 和验证结果。

## S2 02 建立 applications 和 profiles

前置 S2-01    类型 待开发    完成 □

涉及 supabase/migrations

效果 有可保存申请及用户归属的表。

1 按第 5 章创建字段、主外键、CHECK 和索引。

2 建立 updated_at 触发器；限制不可变字段写入。

3 注册时由受控触发器创建 profile，补齐已存在用户。

验收 新用户有一行 profile；非法状态和空白公司被数据库拒绝。

掌握 DDL 外键 约束 触发器；记录提交 id 和验证结果。

# S2 登录和会话

## S2 03 建立浏览器与服务端客户端

前置 S2-01    类型 待开发    完成 □

涉及 lib/supabase/client.ts server.ts 会话入口

效果 浏览器和服务端都能正确使用用户会话。

1 按仓库版本配置 @supabase/ssr 和 cookie 客户端。

2 配置版本对应的 middleware 或 proxy 刷新会话。

3 写统一可信身份验证函数，供页面和接口使用。

验收 刷新能恢复登录；服务端不只信任未验证的 session。

掌握 cookie SSR 身份验证；记录提交 id 和验证结果。

## S2 04 实现注册登录退出

前置 S2-02 S2-03    类型 待开发    完成 □

涉及 登录注册页面 Auth 回调

效果 用户可以建立并进入自己的账户。

1 注册调用 Auth；显示待邮箱验证和错误状态。

2 完成确认回调、密码登录和退出；处理 pending。

3 保护个人页面与接口；登录后只允许安全站内跳转。

验收 注册确认、登录、退出走通；未登录接口返回 401。

掌握 Auth 回调 受保护页面；记录提交 id 和验证结果。

## S2 05 实现忘记密码和会话失效提示

前置 S2-04    类型 待开发    完成 □

涉及 重置密码页面 Auth 回调

效果 用户可恢复密码并处理失效会话。

1 增加请求重置邮件入口，返回不泄露账户存在性的提示。

2 验证恢复会话后允许设置新密码，配置正确回调。

3 接口失去身份时提示重新登录，保留可恢复的输入。

验收 旧密码失效，新密码可登录；无恢复身份不能改密码。

掌握 恢复流程 会话过期；记录提交 id 和验证结果。

# S2 数据隔离和 S3 接口契约

## S2 06 启用并验证 RLS

前置 S2-02 S2-04    类型 待开发    完成 □

涉及 RLS migration 双用户测试

效果 用户不能跨账户访问申请。

1 为读取和删除写归属策略；新增用 WITH CHECK。

2 修改同时校验原记录与新归属；收紧不可变列写权限。

3 用 A/B 账户及直接 Data API 测试越权。

验收 A 无法读、改、删 B；也不能替 B 插入或迁移归属。

掌握 RLS 数据库权限；记录提交 id 和验证结果。

## S3 01 定义校验响应和数据库映射

前置 S2-06    类型 待开发    完成 □

涉及 lib/validation lib/errors lib/mappers

效果 接口有一致输入输出契约。

1 复用业务校验并校验 HTTP 数据；拒绝未知写入字段。

2 定义统一错误对象、状态码与 requestId。

3 实现 snake_case 与 camelCase 映射，处理可空日期。

验收 非法数据返回 400；数据库字段不会泄漏进组件契约。

掌握 运行时 schema HTTP 错误；记录提交 id 和验证结果。

## S3 02 实现列表读取接口

前置 S3-01    类型 待开发    完成 □

涉及 GET /api/applications

效果 登录后从数据库读取个人申请。

1 验证身份，使用用户 server client 查询本人记录。

2 先实现默认稳定排序、items 和全局 summary。

3 设置私有缓存，区分 401、空数据与数据库失败。

验收 两个用户结果独立；无记录返回空数组；错误不伪装为空。

掌握 异步读取 缓存 聚合；记录提交 id 和验证结果。

# S3 数据写入和界面接入

## S3 03 实现新增接口

前置 S3-01 S3-02    类型 待开发    完成 □

涉及 POST /api/applications

效果 合法输入可以持久保存。

1 从会话确定 user_id，不接受客户端指定归属。

2 校验并插入，返回数据库生成的完整记录与 201。

3 处理约束失败和数据库异常；保留未来 RPC 调用边界。

验收 新增后重新读取仍存在；伪造 user_id 被拒绝。

掌握 服务端校验 数据写入；记录提交 id 和验证结果。

## S3 04 实现修改和删除接口

前置 S3-03    类型 待开发    完成 □

涉及 PATCH DELETE /api/applications/:id

效果 状态变更和删除可以持久保存。

1 校验 id、修改字段及状态日期的合并结果。

2 带用户身份操作，目标不存在或不可访问统一 404。

3 返回更新对象或 204；失败不返回成功状态。

验收 改状态后刷新仍正确；删除后刷新仍不存在；越权失败。

掌握 部分更新 归属校验；记录提交 id 和验证结果。

## S3 05 把页面从 mock 切到 API

前置 S3-02 S3-03 S3-04    类型 待开发    完成 □

涉及 applications 页面 Form Card

效果 界面完整使用真实数据。

1 读取接口并展示 loading、空数据和失败重试。

2 新增修改删除等待成功再更新，操作期间禁用重复提交。

3 保存失败保留输入与记录；同步刷新统计，停止默认 mock。

验收 刷新不丢数据；断网时提示失败；成功后才重置表单。

掌握 请求状态 async 数据来源；记录提交 id 和验证结果。

# S3 检索分页和阶段验收

## S3 06 实现服务端搜索筛选排序分页

前置 S3-05    类型 待开发    完成 □

涉及 GET /api/applications 搜索控件

效果 检索覆盖全部本人数据。

1 校验 q/status/sort/page/pageSize，采用受控参数查询。

2 实现过滤总数与分页；全局 summary 仍统计全部记录。

3 条件变化重置页码；防抖并丢弃过期响应。

验收 超过一页的数据能搜到；特殊字符正常；旧响应不覆盖新结果。

掌握 查询分页 请求竞态；记录提交 id 和验证结果。

## S3 07 完成全栈 V2 验收

前置 S2-05 S3-06    类型 待开发    完成 □

涉及 集成验证记录 README

效果 登录和申请 CRUD 能完整演示。

1 A/B 账户各执行新增、修改、删除和刷新。

2 检查过期会话、错误恢复、数据归属与统计。

3 保存 migration 和验证记录，提交可复现的 V2。

验收 两个用户隔离，刷新保留；关键检查通过后进入计费。

掌握 全链路验证；记录提交 id 和验证结果。

## S4 01 落实测试套餐和订阅对象

前置 S3-07    类型 待开发    完成 □

涉及 lib/billing/plans.ts Stripe 测试配置

效果 Free/Pro 规则能被代码一致使用。

1 采用建议 Free 50 条规则，价格仅用测试配置。

2 创建测试 Product 与 recurring Price，记录允许的 ID。

3 确定账期末取消、无额外宽限期及降级保留数据规则。

验收 所有限制来自统一配置；前端不能提交金额或决定 plan。

掌握 套餐 Product Price Subscription；记录提交 id 和验证结果。

# S4 计费数据和额度

## S4 02 建立计费表及访问权限

前置 S4-01    类型 待开发    完成 □

涉及 subscriptions stripe_events billing_operations

效果 计费关联和事件有可靠存储。

1 添加 customer 与 subscription 唯一约束及用户外键。

2 事件表补 status、attempts、retry、lease 和错误字段。

3 用户仅可读本人订阅；计费事件与操作只供服务端。

验收 普通用户无法写 plan/customer/event；重复 event_id 不新增行。

掌握 计费映射 唯一约束；记录提交 id 和验证结果。

## S4 03 实现套餐推导和查询

前置 S4-02    类型 待开发    完成 □

涉及 lib/billing/entitlements.ts GET /api/billing

效果 页面和后端得到同一套餐结果。

1 根据允许 Price、订阅状态和有效期限推导权益。

2 取消但未到期保留 Pro；其他无效状态按 Free。

3 查询返回套餐、状态、用量、到期日和取消标记。

验收 有效、过期、past_due 与取消场景推导符合第 9 章。

掌握 状态机 纯函数；记录提交 id 和验证结果。

## S4 04 实现并发安全的新增额度

前置 S4-03    类型 待开发    完成 □

涉及 新增 RPC POST 接口 授权 migration

效果 并发请求也不能突破 Free 额度。

1 RPC 取 auth.uid() 并锁本人 profile，事务内计算额度。

2 同一事务完成检查与插入；撤销用户直接 INSERT 权限。

3 收紧 definer 函数执行权限和 search_path，映射限额错误。

验收 49 条时两个并发新增最多一条成功；直接 Data API 不能绕过。

掌握 事务 行锁 RPC 权限；记录提交 id 和验证结果。

# S4 Customer 和 Checkout

## S4 05 安全创建或复用 Customer

前置 S4-02    类型 待开发    完成 □

涉及 lib/stripe/customer.ts billing_operations

效果 同一用户复用同一个 Stripe customer。

1 先查可信用户映射；缺失时预留持久化操作。

2 用该操作的稳定 idempotency key 创建 customer。

3 保存唯一映射，处理崩溃后的重试与并发请求。

验收 重复和并发调用不建立多个应用 customer 映射。

掌握 外部 API 幂等操作；记录提交 id 和验证结果。

## S4 06 创建 Checkout session

前置 S4-03 S4-05    类型 待开发    完成 □

涉及 POST /api/billing/checkout

效果 升级按钮可打开受控结账页。

1 验证用户并阻止已有有效订阅再次结账。

2 复用有效操作/session；价格和返回地址取服务端配置。

3 创建 subscription session，保存 ID 和关联信息再返回 URL。

验收 重复点击与网络重试复用 session；伪造价格或归属无效。

掌握 Checkout 操作预留；记录提交 id 和验证结果。

## S4 07 完成升级和返回页面

前置 S4-06    类型 待开发    完成 □

涉及 billing 页面 success cancel 页面

效果 用户理解结账结果和同步状态。

1 按钮处理 pending 和创建失败；取消返回原套餐。

2 支付返回后显示同步中，并有界查询 /api/billing。

3 超时显示稍后刷新，不根据 URL 参数自行升级。

验收 伪造 success URL 不能变 Pro；未完成 S5 时不标计费完成。

掌握 支付 UI 服务端权威状态；记录提交 id 和验证结果。

# S4 Portal 和 S5 事件入口

## S4 08 接入 Customer Portal

前置 S4-05 S4-07    类型 待开发    完成 □

涉及 POST /api/billing/portal billing 页面

效果 用户能查看账单和安排取消。

1 Stripe 配置付款方式、账单和账期末取消操作。

2 接口只按登录用户映射 customer 创建 Portal。

3 返回应用重新读取订阅；具体变更等 webhook 同步。

验收 不能打开他人 Portal；取消流程可演示，状态待 S5 完整验收。

掌握 Portal 服务端对象归属；记录提交 id 和验证结果。

## S5 01 实现原始请求体验签

前置 S4-02    类型 待开发    完成 □

涉及 POST /api/stripe/webhook

效果 仅有效 Stripe 请求进入计费处理。

1 使用原始 body 与 Stripe-Signature 验证，不先 JSON 重写。

2 区分测试与线上 secret，限制处理的事件类型。

3 记录必要 event 标识，避免日志输出密钥和全量隐私。

验收 有效事件通过；错误或缺失签名返回 400；body 篡改被拒绝。

掌握 签名 原始字节 边界；记录提交 id 和验证结果。

## S5 02 可靠保存事件和处理任务

前置 S5-01    类型 待开发    完成 □

涉及 stripe_events 入站事件函数

效果 接收成功后即使进程退出事件也不丢失。

1 将 event_id、类型、必要关联和 pending 状态持久写入。

2 数据库唯一键去重；已处理重复事件直接返回。

3 仅在持久保存成功后返回 2xx，写入失败返回可重试错误。

验收 重复只一条记录；落库后重启仍有待处理事件。

掌握 持久化去重 接收确认；记录提交 id 和验证结果。

# S5 工作处理和事务同步

## S5 03 建立任务领取与运行入口

前置 S5-02    类型 待开发    完成 □

涉及 worker RPC 与 POST /api/internal/billing/process

效果 任务能执行、重试并在崩溃后恢复。

1 提供受保护的任务接口调用 worker；开发时用命令调用同一处理函数。

2 数据库原子领取任务，保存 lease、attempt 和领取 token。

3 同 customer 串行；租约续期并禁止失效 worker 提交结果。

验收 两 worker 不重复提交；超时崩溃后任务可重新领取。

掌握 租约 并发控制 fencing；记录提交 id 和验证结果。

## S5 04 读取 Stripe 当前订阅

前置 S5-03 S4-05    类型 待开发    完成 □

涉及 lib/billing/sync-subscription.ts

效果 乱序事件最终同步到当前正确状态。

1 从已验证事件关联查可信 customer/user 映射。

2 串行处理时读取 Stripe 最新订阅，验证允许的价格。

3 处理取消、删除、付款失败和恢复，按固定 API 版本映射字段。

验收 先处理新事件再处理旧事件不会恢复错误旧状态。

掌握 外部状态与本地投影；记录提交 id 和验证结果。

## S5 05 事务提交订阅与事件结果

前置 S5-04    类型 待开发    完成 □

涉及 同步 RPC subscriptions stripe_events

效果 权益更新与事件完成保持一致。

1 验证任务领取 token，锁用户 profile，更新订阅投影。

2 在同一事务把事件标 processed；任一步失败整体回滚。

3 处理过的事件不再次更新；更新后 GET billing 可读。

验收 不存在已 processed 但权益未更新；中断后重试能完成。

掌握 事务 原子性 幂等；记录提交 id 和验证结果。

# S5 重试对账和订阅验收

## S5 06 补应用重试和错误日志

前置 S5-05    类型 待开发    完成 □

涉及 worker 日志与重放入口

效果 暂时失败可以恢复并定位原因。

1 失败保存 attempts、简要错误和 next_retry_at。

2 按建议间隔退避；达到上限标 failed，保留人工重放方式。

3 记录 requestId/eventId/operationId，恢复过期租约。

验收 模拟 Stripe 或数据库失败后能重试；重放没有额外副作用。

掌握 退避 日志 失败分类；记录提交 id 和验证结果。

## S5 07 配置定时执行和对账

前置 S5-06    类型 待开发    完成 □

涉及 部署任务配置 对账函数

效果 线上任务及漏事件修复实际运行。

1 定时触发任务接口，由 worker 领取并处理到期事件；任务凭据仅在服务端。

2 定期读取本人映射的 Stripe 状态并复用同步逻辑。

3 记录最近成功时间和异常，检测长期未处理任务。

验收 部署重启后仍执行；漏掉一次变更后对账能修复权益。

掌握 调度 对账 可观测性；记录提交 id 和验证结果。

## S5 08 完成完整订阅生命周期测试

前置 S4-08 S5-07    类型 待开发    完成 □

涉及 Stripe 测试演示 验收记录

效果 升级、续费、取消和失败都能正确管理权益。

1 测试支付升级、续费、账期末取消以及到期降级。

2 模拟支付失败、补付、重复事件和乱序事件。

3 降级后检查已有数据保留，Free 额度和重复结账防护生效。

验收 全部场景通过后才标记 V3 订阅完成；截图与状态有记录。

掌握 计费全链路验证；记录提交 id 和验证结果。

# S6 测试和发布准备

## S6 01 补关键自动化验证

前置 S3-07 S5-08    类型 待开发    完成 □

涉及 测试目录与运行脚本

效果 高风险规则能被重复验证。

1 测试输入校验和套餐推导纯函数。

2 集成验证 RLS、并发额度与 webhook 事务重放。

3 保留登录 CRUD 和升级取消的少量端到端场景。

验收 测试能发现归属、额度和重复处理错误，不只复刻实现。

掌握 测试边界 集成验证；记录提交 id 和验证结果。

## S6 02 完成生产构建和配置清单

前置 S6-01    类型 待开发    完成 □

涉及 package.json .env.example migration

效果 代码在目标运行环境能构建。

1 执行仓库定义的 lint、类型检查、build 与关键测试。

2 整理公开和私有环境变量名，确认 Node 运行时兼容。

3 准备 migration、Auth 回调、worker 和 Stripe 测试配置。

验收 必要检查通过；配置清单可复现；源码无真实密钥。

掌握 构建 运行时 环境配置；记录提交 id 和验证结果。

## S6 03 部署并做线上回归

前置 S6-02    类型 待开发    完成 □

涉及 选定托管平台 部署配置

效果 线上测试 Demo 可供演示。

1 按平台部署网页与接口，应用数据库 migration。

2 配置真实可达的测试 webhook、Auth 回调与任务执行器。

3 线上双用户走 CRUD，再测试升级、取消、重放和对账。

验收 线上回归通过；任务持续执行；保持 Stripe 测试模式。

掌握 部署 外部回调 线上验证；记录提交 id 和验证结果。

# S6 文档交付和可选扩展

## S6 04 整理 README 和演示脚本

前置 S6-03    类型 待开发    完成 □

涉及 README 架构说明 演示步骤

效果 别人可运行项目，你可解释关键设计。

1 写安装、配置、migration、运行和测试命令。

2 说明权限、额度事务、支付同步和已知限制。

3 准备 3 至 5 分钟演示，记录版本与已通过的场景。

验收 干净环境按说明能运行；演示覆盖核心价值和技术取舍。

掌握 工程交付 面试讲解；记录提交 id 和验证结果。

## E 01 编辑完整申请信息

前置 S3-07    类型 可选    完成 □

涉及 ApplicationForm 编辑入口 PATCH

效果 用户能修改公司岗位链接和备注。

1 表单支持新增与编辑两种模式，复用验证。

2 回填数据并校验 URL 协议与备注长度。

3 提交允许字段；取消保留原记录，失败保留草稿。

验收 编辑后刷新保留；取消不修改；非法链接无法保存。

掌握 表单复用 部分更新；记录提交 id 和验证结果。

## E 02 实现 Pro CSV 导出

前置 S5-08    类型 可选    完成 □

涉及 GET /api/applications/export 导出按钮

效果 Pro 用户可以下载全部本人申请。

1 服务端验证身份与权益，读取全部本人记录。

2 固定列顺序、UTF-8 与 CSV 转义，防止文本被当成公式。

3 返回下载文件；界面显示失败与套餐限制。

验收 中文逗号换行可读；包含多页数据；Free 和越权请求失败。

掌握 文件响应 权限 导出格式；记录提交 id 和验证结果。

# 补充参考和任务回顾

## 技术参考补充

Stripe 请求幂等和重试
https://docs.stripe.com/api/idempotent_requests

Supabase 数据库函数与 RPC
https://supabase.com/docs/guides/database/functions

Supabase 密码登录和恢复
https://supabase.com/docs/guides/auth/passwords

Stripe 幂等 key 对应一个固定操作和参数；不能在每次网络重试时重新生成。平台保留期限外要结合应用持久化操作记录恢复，不能只依赖同一 key 永久去重。

## 每次开发结束填写

□ 本次任务编号和名称

□ 修改文件与提交 id

□ 已执行的正常和失败场景

□ 目前状态及剩余问题

□ 下次任务及它的前置条件

## 阶段验收与已有实现

表单、删除和检索已有部分实现，只有检查发现缺口时才修改。所有新增后端和计费任务先按待开发记录。项目代码仍未在本次文档编辑中读取或运行，因此任务完成状态需要在实际开发时填写。

新版保留原需求、架构、数据模型和测试要求，只把阶段计划细化。任务编号与原 F、A、B 需求编号配合使用：F 负责前端效果，A 负责身份权限，B 负责计费；S 编号确定实施顺序。

# 12 学习清单和掌握标准

| 阶段 | 需要掌握 | 达到什么程度 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 受控表单 state props 回调 map filter 类型 | 能独立实现状态修改并解释父子数据流 |
| S1 | 派生数据 校验 日期 排序 | 能说明统计口径与空日期处理 |
| S2 | Client Server 边界 cookie 身份验证 | 知道密钥运行位置和会话验证方式 |
| S2 | SQL 主外键 CHECK 索引 RLS migration | 能建表并验证两个用户隔离 |
| S3 | HTTP async 错误码 输入 schema | 能从网络请求查到接口和数据库问题 |
| S4 | 事务 锁 RPC 套餐权限 | 能解释并发新增如何守住额度 |
| S4 | Customer Checkout Session Subscription | 能讲清开通流程和各对象关系 |
| S5 | 验签 幂等 租约 事务 重试 对账 | 能证明重复事件和失败恢复正确 |
| S6 | 环境配置 日志 关键测试 部署 | 能在干净环境运行并演示完整流程 |

## 学习时的执行方式

针对你已有的 React 与 TypeScript 经验，前端通过实现功能恢复熟练度；重点把时间放在身份权限、数据库事务、接口和支付事件处理。无需先读完所有知识再开发。

1. 先用自己的话说出用户操作和预期结果。

2. 画清数据从哪里来、在哪里修改、最后保存在哪里。

3. 自己先实现关键函数，再一起检查类型、边界和错误处理。

4. 用验收场景验证，并解释为什么这样实现。

## 可以用于面试讲解的问题

为什么搜索结果与统计不分别保存为独立 state？为什么状态修改要创建新对象？

为何有页面登录检查后仍需要 RLS？如何证明 A 不能删除 B 的记录？

两个新增请求同时抵达第 50 条时怎么办？如何避免支付成功页面被伪造后获得 Pro？

同一个 Stripe 事件发送两次，或两个事件乱序到达时，系统如何恢复正确状态？

# 13 验收测试和上线条件

| 场景 | 操作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 输入边界 | 空值 纯空格 超长 非法状态 | 拒绝保存并给出字段提示 |
| 组合检索 | 搜索 加筛选 加排序 分页 | 只显示匹配结果；统计口径不变 |
| 持久化 | 新增 改状态 刷新 删除 再刷新 | 界面与数据库一致 |
| 身份隔离 | A 使用 B 的 id 和直接 Data API | 无法读取或修改 B 的数据 |
| 额度并发 | Free 已有 49 条 同时新增两条 | 最多一条成功；最终不超过 50 |
| 重复结账 | 重复点击与同操作网络重试 | 复用 session；无重复有效订阅 |
| 订阅生命周期 | 开通 续费 账期末取消 到期 | 权限和日期正确变化；数据保留 |
| 支付异常 | 付款失败 后续补付 | 提示具体状态；成功后恢复权限 |
| 事件重复乱序 | 同 event 重放与逆序发送 | 无重复副作用；投影与 Stripe 一致 |
| 处理崩溃 | 事件落库后中断工作进程 | 租约失效后恢复；事件不丢失 |

## 测试投入

前端简单交互做有针对性的手工回归。自动化优先覆盖套餐推导、输入校验、额度事务、RLS 越权和 webhook 重放；端到端保留登录、新增修改、订阅升级与取消的关键流程，不为所有展示组件机械增加测试。

## 发布前检查

运行仓库实际定义的 lint、类型检查、build 与关键测试。检查失败需要修复并重新验证。

数据库迁移可复现；本地与部署环境配置齐全；Auth 回调、Portal 返回地址、Stripe webhook 地址与 secret 正确。

确认测试与真实支付环境隔离；计费工作进程和定时对账在部署后实际运行；用线上测试账户复核。

README 包含功能、架构、运行命令、迁移步骤、环境变量名、测试方式、关键取舍和已知限制。截图展示真实实现。

# 14 下一步执行单和参考资料

## 现在可以开始的任务

当前任务 S1 F02：完善新增申请表单。先获得当前代码再局部修改，不重写已有 Card、FilterBar 或 Header。历史仓库 SuperJCL/job-tracker-fullstack 本次访问返回 404，尚不能据此判断仓库是否删除或改名。

1. 提供 ApplicationForm.tsx、types/application.ts、使用该表单的 page.tsx 和 package.json；也可以提供可访问的完整仓库或项目压缩包。

2. 复核当前 onAdd 参数、字段默认值、父页面 state 和已有校验。保留现有 role 字段与组件分工。

3. 补 label、trim 与错误提示；验证空值和合法输入；成功提交后才重置表单。

4. 启动项目，手工执行无效输入、合法新增、连续点击、搜索筛选及删除回归；运行现有必要检查。

5. 完成一个独立 Git 提交，更新本表的需求状态；随后进入状态修改任务。

## 建议维护的任务记录

每项任务记录：需求编号、状态、相关文件、提交 id、验收结果、剩余问题。状态使用未开始、开发中、待验收、已完成；不要只按时间记录做过的动作。

## 实施前仍需落实的配置

代码接入时确定 Next.js 和 Node 版本。计费阶段再确定测试 Price ID、定价与最终额度、工作任务执行器和定时触发方式。部署平台按现有仓库及账户条件选择；这些配置不阻塞目前的前端任务。

## 官方参考资料

资料核对日期为 2026年10月3日。下列资料支持技术方法；产品额度、字段约束和阶段安排是本项目建议。实际代码以仓库锁定版本为准。

[1] React 数组状态更新
https://react.dev/learn/updating-arrays-in-state

[2] Next.js 客户端与服务端组件
https://nextjs.org/docs/app/getting-started/server-and-client-components

[3] Supabase 服务端会话客户端
https://supabase.com/docs/guides/auth/server-side/nextjs

[4] Supabase 行级权限
https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

[5] Stripe Webhook 签名与投递
https://docs.stripe.com/webhooks

[6] Stripe Customer Portal
https://docs.stripe.com/customer-management/integrate-customer-portal

[7] Stripe 订阅事件与状态同步
https://docs.stripe.com/billing/subscriptions/webhooks